ГРАФИК

подготовки систем теплоснабжения объектов на территории сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района к отопительному периоду 2025 – 2026 гг.

| № п/п | Наименование объекта, адрес расположения | Дата проведения гидравлических испытаний | Ответственные за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКД, п. Венцы, ул. Советская, 12 | 2 декада июля | В.Э. Гупперт К.В. Орешкина |  |
| 2 | МКД, п. Венцы, ул. Советская, 17 | 2 декада июля | В.Э. Гупперт К.В. Орешкина |  |
| 3 | МКД, п. Венцы, ул. Советская, 20 | 2 декада июля | В.Э. Гупперт К.В. Орешкина |  |
| 4 | МКД, п. Венцы, ул. Красная,9 | 3 декада июля | В.Э. Гупперт К.В. Орешкина |  |
| 5 | МКД, п. Венцы, ул. Красная,11 | 3 декада июля | В.Э. Гупперт К.В. Орешкина |  |
| 6 | МКД, п. Венцы, ул. Красная,24 | 3 декада июля | В.Э. Гупперт К.В. Орешкина |  |
| 7 | МБОУ СОШ № 13, п. Венцы, ул. Советская 16 | 2 декада июня | В.Э. Гупперт К.В. Орешкина |  |
| 8 | МБОУ СОШ № 13, х. Духовской | 1 декада июля | В.Э. Гупперт К.В. Орешкина |  |
| 9 | МДОУ детский сад № 26, п. Венцы, ул. Красная | 1 декада августа | В.Э. Гупперт К.В. Орешкина |  |
| 10 | ЦСДК п. Венцы, ул. Советская, 10 | 3 декада июня | В.Э. Гупперт К.В. Орешкина |  |
| 11 | Администрация сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района , п.Венцы, ул. Советская, 6 и ул. Пионерская 1 | 1 декада июля | В.Э. Гупперт К.В. Орешкина |  |
| 12 | ПЧ – 6 пос. Венцы | 3 декада июня | В.Э. Гупперт К.В. Орешкина |  |
| 13 | Котельная № 25 пос. Венцы | 1 декада августа | В.Э. Гупперт К.В. Орешкина |  |
| 14 | Котельная № 46 хут. Духовской | 1 декада августа | В.Э. Гупперт К.В. Орешкина |  |

Глава сельского поселения Венцы-Заря

Гулькевичского района                                                                             Д.В. Вишневский

Начальник участка № 3 ОАО «АТЭК»

«Гулькевичские тепловые сети»                                                              	В.Э. Гупперт